| Grimsmark-Gunsmark Intresseförening | Protokoll Styrelsemöte 2024-01-21 |
| --- | --- |
| Närvarande: | Per Moen Ingrid Moen Bo Lundqvist Anette Rönnberg Nils Wallmark Susanne Rönnberg Yngve Pettersson Camilla Wikström Ann Granath |

- Mötet öppnades av Ingrid Moen.

- Till justerare valdes Camilla.

- Föregående protokoll
Vi gick igenom punkter eftersom under mötet.

- Byastugan, köket
Under helgerna har arbetet med byastugans kök stått stilla.
Kvar att göra:
På onsdag planerar Per och Göran att göra klar gipsningen som återstår, de monterar även röret från diskmaskinsfläkten. Om de hinner påbörjas spackling av väggar.
Yngve tar kontakt med Göran om att bygga innertaket.
Susanne tar kontakt med Home om beställning av golvläggning, Ingrid påminner.
Vi hjälps åt att kolla efter ny spis.
Strömbrytare för vattenavstängning ska monteras, Robin?
För övrigt så har Johannes och Per satt upp skivor för fönstren i lilla salen och båda hallarna. Vi avvaktar med inköp av skivor till fler fönster.

- Ekonomi
100 000 kr finns i kassan. Nils redogjorde för årets ekonomi och kassarapport inför årsmötet.

- Ansvarsgrupperna
Förslag att grupp 2 och 3 slår ihop aktivitet, eventuellt ute på vårvintern. Susanne och Ann håller kontakt om detta.

- Årsmöte
Årsmöte blir torsdag den 15 februari kl. 19.30 i byastugan. Styrelsen samlas 1 timme innan för att förbereda fika. Nils köper semlor. Kaffe, te, saft, muggar, socker och servetter finns. Tord deltog en stund på mötet angående valkommitténs arbete, han hjälper oss även med snöröjning av parkeringen inför årsmötet.

- Övriga frågor
Lista för att anmäla sig till hjärtstartarkursen kommer att finnas på årsmötet.
Byastugan är bokad den 3 augusti.
Angående sommarens badplatsschema så ska Sofia fixa någon som skickar ut påminnelse till nästa på listan.
Hastighetsbegränsning vid badplatsen, Sofia får i uppdrag att köpa skyltar ”Lekande barn” istället, Ingrid informerar.
Johannes har numera en app där han kan höja och sänka temperaturen i byastugan.
Vårstädning planeras redan nu att bli tisdag den 21 maj.

- Nästa möte
Årsmöte 15 februari

GGI byastuga 2024-01-21

Justeras				Vid protokollet

Camilla Wikström			Ann Granath