Protokoll fört med Ryssbälts älg jaktlag den 25 februari 2007 i Byastugan.

Ärende .

Byggande av ett Viltvårds och kulturhus.

Närvarande enl bifogad lista.

Ordförande för Viltvårdsområdet Ragnar Johansson hälsade närvarande jägare – intressenter välkomna och förklarade att nödvändigheten av en lokal för slakt och andra aktiviteter är ett måste i en nära framtid.

Han hade en dagordning för kvällens möte som han föredrog, vilken godkändes.

P 1.

Som protokollförare för mötet utsågs Jan Bodlund, och att justera protokollet valdes Anders Andersson och Rolf Rask.

P 2.

Bertil Bodlund som varit studieledare för den kurs som pågått sen förra hösten  och som gett anledning till kvällens möte, gav en information om förhandsarbetet som skett.

Det började i november med en VAD VILL VI kurs, där tog man upp våra gamla vägar som håller på att försvinna från kartor, terräng och personlig kunskap, här beslutades att märka ut våra stigar och vägar som finns på den gamla byakartan i första hand, detta för att om tillfälle ges ha färdiga projekt vid erbjudande om t. ex. beredskapsjobb.

Andra träffen fördes behovet av ett eget slakthus upp av Enar Johansson, detta visade sig bli det arbete det sen handlade om resten av kurstiden.

Samtliga var eniga om att behov fanns och att tiden var inne att undersöka förutsättningarna, man började med studiebesök i Påläng och Storön som byggt sina senaste åren, man ansåg också att för att få ett funktionellt bygge så gällde nytt. Storleken diskuterades och 7 m bred och 12 m lång skulle fylla behoven och även medge större användningsområde ex. uthyrning annan tid.

Olika platser för byggnaden hade varit på tal, när en möjlighet att få köpa in gamla Konsumtomten för en mindre summa ( 5200:-) så ansåg man att det vore bästa lösningen, och ett förhandsbesked om att få bygga lokalen där inlämnades till Plan o Miljönämnden i kommunen som nu också lämnat sitt godkännande. Eftersom kommunen skulle ha organisationsnummer så har det löst så att Bygdegårdsföreningen står som ägare till tomten och avtal om brukande av området för bygget upprättas med älgjägarna på längsta tid 49 år med förlängning om inte uppsägning av jägarna sker. Det är läget inför mötet.

P 3.

Mötet beslutade enhälligt att ett slakt o kulturhus skall byggas till sommaren.

Föreslagna stadgar upplästes, och efter ändring av §6 och §7 godkändes desamma enligt bifogade justerade stadgar.

Till §6 efter ” c:a 3000:- tillkommer en egen arbetsinsats eller en motsvarande ersättning.”

Jaktdeltagare utan andel får en årsavgift om 1200:- exkl. ordinarie slaktavgift baserat på (3000:- + 3000:- värdet av eget arbete under 5 år). Gäller vid gemensamhetsjakt.

Uthyrning av andelsägare för egen slakt per dag/exkl. rengöring fastställdes till 300:-

Uthyrning för slakt utomstående per dag / exkl. rengöring fastställdes till 500:-

P 4.

Val av styrelse:  5 ledamöter och 3 suppleanter för en tid av två år

Valdes ordinarie. Göran Viklund, Anders Andersson, Bertil Bodlund, Rolf Rask och Lars Andersson.

Som ordförande valdes Bertil Bodlund.

Valdes suppleanter. Roger Nilsson, Kurt Andersson och Ingvar Andersson.

P 5.

Som revisorer valdes Karl- Erik Spets sk, samt Anna Lena Rask

P 6.

Som firmatecknare utsågs Bertil Bodlund och Anders Andersson var för sig, de fick också i uppgift att öppna ett konto i Handelsbanken Kalix.

P 7.

Kallelse till nästa möte sker före septemberjakten 2007, i övrigt kan telefonkontakt under byggtiden bli aktuella.

Ryssbält den 2007-02-26

Jan Bodlund   av mötet utsedd sekreterare

Justeras.   Anders Andersson                        Rolf Rask

Bifogas. Närvarolista

Föreningsstadgar